# УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

_______________В.Е.Казаков

16.01.2025

## ГРАФИК

## Выполнения курсового проекта (курсовой работы)

Факультет информационных технологий и робототехники   Группа Ит-2к

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Дисциплина «Современные средства разработки серверных приложений»

| № пп | Содержание этапа курсовой работы | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Выбор темы курсового проекта |  | 20.01.2025-3.02.2025 |
| 1 | Описание предметной области | 4.02.2025-17.02.2025 |
| 2 | Описание маппинга | 18.02.2025-10.03.2025 |
| 3 | Описание точек доступа | 11.03.2025-31.03.2025 |
| 4 | Разработка REST-сервиса | 01.04.2025-27.04.2025 |
| 6 | Заключение. Оформление | 28.04.2025-11.05.2025 |
| 7 | Предоставление на окончательную проверку курсовой работы руководителю | 12.05.2025 |
| 8 | Защита курсового проекта | 26.05.2025 |

Руководитель:

__________________ доц. В.Е. Казаков